附件4-1：

勘察项目中标后跟踪监督检查表（1）

项目名称：                   招标人：                   中标人：                   检查得分：[       ]

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 担保金额：中标价格的[ ]%。 担保方式：银行保函【 】 现金（银行转账）【 】 其它【 】。 提交时间：《中标通知书》发出之后[ ]天内。 | 检查银行保函、转账记录，担保金额及担保方式与招标文件规定是否相符，若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 金额[ ]； 提交方式[ ]； 提交时间[ ]。 不符情形说明： |  |
| 二 | 合同签订 | 15 | 《中标通知书》 发出之后[ ]天内签订合同。 | 对照招标文件检查勘察合同签订日期，若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 签订日期【 】[ ]。 不符情形说明： |  |
| 三 | 合同及 补充协 议内容 | 15 | 合同造价：[ ]万元。 合同工期：[ ]日。 主要机械设备【 】。 工程质量：合格【 】 创优【 】 不合格（违反强条）【 】。 安全生产文明施工：合格【 】。 | 对照招标文件、投标文件检查勘察合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分，机械设备劣于承诺的每项扣5分，扣完为止。 | 合同造价【 】 工期【 】 主要机械设备【 】 勘察成果质量【 】 安全生产文明施工【 】 进度款支付方式【 】 结算原则【 】 不符情形说明 |  |

勘察招标项目中标后跟踪监督检查表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 检 查 说 明 | 检 查 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 15 | 按施工进度计划施工合同签订后【 】天内完成，【 】年【 】月【 】日前完成。 | 对照勘察合同检查施工计划和工程进度；主要项目管理人员没到位扣5分；人员到位率或是变更手续不符合合同约定扣5分；无施工计划或是进度计划与工期要求不符的每项扣5分。实际进度延迟的每延迟一天扣减0.5分。本项分值扣完为止。 | 项目管理人员到位【 】； 项目管理人员变更【 】； 施工计划【 】； 工程进度【 】。 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优秀勘察设计项目。 | 查询施工图审查机构的审查记录、建设主管部门《勘察设计质量监管专项督查情况的通报》，确定违反强条并责令改正的每项扣减5分；确定违反一般性条文并责令改正的每项扣减1分；无技术交底文件记录扣5分；发生质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。本项分值扣完为止。 | 责令修改强条〔 〕 责令修改一般性条文〔 〕 技术交底文件记录【 】 质量事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 安全管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。目标：文明施工，无安全生产事故。 | 查询安监局或住建局发出的文件，无安全交底文件的扣5分，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。 | 责令改正【 】； 安全事故【 】。 不符情形说明： |  |
| 七 | 负面评价 | 15 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 据附件1.《勘察项目基本情况表》中招标人对中标人实际履约行为所作的负面评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】。 不符情形说明： |  |

填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。