附件1：

2020年上半年建筑市场执法检查项目检查情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查情况 | 所在辖区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金湾公安分局业务技术用房建设工程施工 | 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 大恒建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | - 专业监理工程师有1名不在位； 2、监理日志资料记录要素不齐全，总监签阅较少，过于简单。 | 金湾区 |
| 2 | 金湾区航空新城中学建设工程 | 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 大恒建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | - 人防分包工资发放记录无工人签名； - 专业监理工程师有2名不在位； - 监理日志资料记录不真实，2019年9月8日的会议记录有误。 | 金湾区 |
| 3 | 三灶镇华阳路及虹阳路（中段）道路改造工程施工 | 珠海三灶城市资源运营有限公司 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | - 质量管理人员有2名不在位，专业监理有1名不在位； - 建筑工人实名制管理台账不完善； - 建筑工人岗前安全教育培训资料不齐全。 | 金湾区 |
| 4 | 金铭豪苑工程 | 珠海惠泽房地产开发有限公司 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | - 建筑工人岗前安全教育培训记录不完善； - 监理机构人员设置与监理合同不一致。 | 金湾区 |
| 5 | 恒隆御景花园 | 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 广东金工建设工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | - 质量管理人员、施工管理人员共4名不在位； - 专业监理及监理员共2名不在位； | 斗门区 |
| 6 | 白藤水质净化厂扩建及提标改造工程施工 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 天津港航工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 施工许可手续未完善 | 斗门区 |
| 7 | 白藤片区海绵城市项目EPC总承包 | 珠海市斗门区城市建设更新管理办公室 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | - 施工管理人员、安全员共有4名不在位；2名安全员无劳动合同及社保缴纳记录； - 工人实名制考勤率低，7月份至14日无考勤记录； - 监理员共有4名不在位。 | 斗门区 |
| 8 | 洪湾物流园新建道路及既有道路景观提升工程（一期）施工总承包 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | - 1、建筑工人岗前安全教育资料不齐全； - 2、专业监理有1名不在位； - 3、监理日志资料记录要素不齐全，安全日记内容没有完成。 | 香洲区 |
| 9 | 保税区、洪湾一体化片区水环境综合治理工程(一期)勘察设计（施工图设计、详细勘察）施工总承包(第二次） | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 项目目前进展至设计阶段及施工准备阶段，施工许可证正在办理之中。 | 香洲区 |
| 10 | 情侣南路（横琴大桥至横琴二桥段）、洪屏二路南段市政道路工程施工总承包 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 珠海市工程监理有限公司 | - 施工单位质量员离职后未及时办理变更手续；项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 | 香洲区 |
| 11 | 香洲区前山河流域综合整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目勘察设计施工（含采购）一体化总承包 | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 中电建生态环境集团有限公司 | 珠海天泽建设项目管理有限公司 | 施工许可手续未完善 | 香洲区 |
| 12 | 环屏路工程施工 | 珠海城建市政建设有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 珠海市建设工程监理有限公司 | - 施工单位提供材料、设备采购合同，无支付凭证 ；项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 | 香洲区 |
| 13 | 金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）一标段施工 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 广东光中盛集团有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | - 项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 - 监理单位的项目监理机构人员未提供劳动合同及社保缴纳证明。 | 高新区 |
| 14 | 黑白面将军山隧道工程勘察设计施工总承包(第二次） | 珠海大横琴股份有限公司 | 中国铁建投资集团有限公司（中铁十八局集团有限公司 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | - 施工单位未提供施工现场设立项目管理机构图 ；部分专职安全员不在岗。未及时支付建筑工人工资；未提供建筑工人上岗前接受基本安全培训资料；项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348；建设单位未按合同约定支付工程款； - 监理单位的专业监理工程师不在岗；部分专业监理工程师未提供社保缴纳证明。 | 横琴新区 |
| 15 | 横琴新区综合服务区南区细密路网建设工程施工总承包 | 珠海大横琴股份有限公司 | 建粤建设集团股份有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | - 施工单位的质量管理负责人1名未提供社保缴纳证明；项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 2、监理单位的项目监理机构人员未提供劳动合同及社保缴纳证明。 | 横琴新区 |
| 16 | 来来梦幻世界土方开挖基坑支护桩基础工程 | 来来梦幻世界（珠海横琴）置业有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | - 1、未严格落实工人工资支付管理制度；项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 2、监理单位的专业监理员4名不在岗；项目监理机构总监理工程师未按照要求到岗履职，第一次工地会议、专家论证会不在岗履职。 | 横琴新区 |
| 17 | 横琴科学城（二期）标段一勘察设计施工总承包 | 珠海大横琴科学城开发管理有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | - 项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 | 横琴新区 |
| 18 | 云谷项目（基坑支护、桩基础工程） | 珠海市横琴新区阳兴置业有限公司 | 广东国竣建筑工程有限公司 | 珠海品成建设有限公司 | - 施工单位的注册建造师（项目经理）、专职安全员等施工许可证上载明人员在施工现场未严格落实建筑工地实名制考勤； - 未严格实行工人工资专用账户制度，建设单位未按协议存入工人工资专用账户资金，施工单位未按规定利用专户发放工资（有账户无入资金发放工资）。项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 | 横琴新区 |
| 19 | 横琴新区旧村居环境整治提升工程标段四 | 珠海大横琴置业有限公司 | 江西省城建建设集团有限公司 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | - 项目现场建筑工人维权告示牌未按规定设置法律援助电话：12348。 - 监理单位的项目监理机构人员未提供社保缴纳证明。 | 横琴新区 |
| 20 | 海滨泳场旅游服务咨询中心施工总承包 | 珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司 | 广东建星建造集团有限公司 | 广东明正项目管理有限公司 | - 项目技术负责人、3名质检员不在位； - 建筑工人岗前安全教育资料不齐全； 专业监理、3名监理员不在位。 | 香洲区 |